Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	24/03/2017	FH&C

[Termo de abertura baseado na técnica 5W2H.]

Sumário

# Objetivos deste documento

O objetivo deste documento é formalizar o início do projeto de desenvolvimento do Planta+, atribuir os responsáveis pelo projeto e suas responsabilidades, documentar os requisitos iniciais e as restrições.

# Justificativas
## Justificativa do projeto

Foi identificada a necessidade de um facilitador no cuidado das plantas domésticas, pois muitas vezes as pessoas esquecem de molhar, adubar, podar, não sabem o tempo de exposição solar devido ao tempo que passam fora de casa cuidando de seus compromissos, por exemplo.

## Objetivos SMART

O projeto será considerado um sucesso se produzir o produto Planta+ e seus serviços em conformidade com os requisitos, respeitando as restrições e cumprindo o cronograma, atendendo os objetivos abaixo:
1. Deve haver um modelo para cada artefato a ser produzido, o qual deve ser seguido por todos os integrantes que os produzirem;
2. A cada iteração deve ser feita uma atualização com os stakeholders pertinentes a cada etapa do projeto, a serem definidos na seção 5.2;
3. Se nessa atualização, ou em outros momentos do desenvolvimento, for identificada uma alteração necessária ou uma incompatibilidade entre as expectativas do stakeholder para o artefato e o estado do artefato em si:
  1. Será feita uma análise de viabilidade, para que seja verificada a relação custo-benefício da alteração a ser realizada;
  2. Se a alteração a ser realizada for considerada viável, ela deverá ser inserida nas próximas iterações. Caso contrário, todos os envolvidos deverão entrar num acordo, que deverá ser respeitado pelo resto da equipe do projeto;
4. Todas as verificações e validações deverão ser documentadas, registrando, no mínimo, a data em que ocorreram, o artefato examinado, o examinador, os parâmetros analisados, o parecer final e o andamento das não-conformidades encontradas;
5. Toda alteração, remoção ou adição de requisitos deve ser documentada, fazendo referência ao documento de registro da reunião em que essa atualização foi decidida.

## Benefícios

Com a entrega do projeto se espera que os usuários consigam oferecer cuidados adequados às suas plantas e que compartilhem suas experiências com outros usuários por meio da aplicação, estabelecendo uma cultura de contribuição entre usuários.

# What? O que?

## Produtos, Serviços ou Resultados esperados

- OSmart (Objetivo SMART) 1: Para cada documento criado como artefato do projeto, deve haver um modelo para este no diretório de modelos. Os resultados das auditorias de verificação de todos os artefatos devem atestar conformidade com os modelos;
- OSmart 2: Para cada reunião entre iterações, deve existir uma ata da mesma, acompanhada dos nomes dos participantes, a pertinência deles nas etapas cumpridas até o momento e assinatura de cada um dos participantes;
- OSmart 3: Cada relato de inconformidade, requisição de alteração ou afins deve possuir referência ao artefato alvo da alteração e alteração desejada, bem como espaço para preenchimento das seguintes informações: área à qual a alteração se destina, responsável pela área, decisão tomada, prazo para alteração, caso ela seja efetuada e resultado final;
- OSmart 4: Todos os artefatos de verificação devem ser produtos de verificação, para que possa ser constatado que seguem o modelo definido para eles;
- OSmart 5: Todos os artefatos de registro de alteração, referenciados no Objetivo SMART 3, devem estar de acordo com os modelos definidos para eles, possuindo referência para a ata da reunião na qual eles foram discutidos.

# Who? Quem? Partes interessadas do projeto
# Usuário Final

Quem fará uso diário do aplicativo, o que faz com que ele seja de enorme importância como uma fonte de requisitos relativos à interface, às funcionalidades construídas e possíveis novos dados.

# Donos de Floriculturas

Uma fonte de requisitos para os dados que deveriam ser apresentados para o usuário final, quando este usar o aplicativo. Por ter o conhecimento sobre os cuidados necessários para plantar e cuidar, possivelmente cultivando e/ou colhendo, ele é a melhor fonte quando se tratar dos dados técnicos.

# Gerente de Projeto

Este integrante da equipe desenvolvedora coordenará o desenvolvimento, acompanhando as várias etapas e artefatos gerados nos marcos definidos para tal atividade, para garantir que não haja divergências entre o planejado e o executado.

# Gerente de Requisitos

Este integrante da equipe desenvolvedora coordenará a engenharia de requisitos, planejando os métodos de eliciação e documentando os resultados obtidos.

# Arquiteto

Este integrante da equipe desenvolvedora tem como objetivo receber a documentação de requisitos e planejar a arquitetura do aplicativo, englobando ferramentas necessárias, paradigma de programação que será usado em cada camada e etapa da construção, entre outros fatores que influenciarão no decorrer do projeto.

# Construtores

Esta parte da equipe desenvolvedora fará a construção do aplicativo, ou seja, fará a transição de toda a documentação contida em artefatos gerados em outras etapas do projeto de desenvolvimento para o código-fonte.

# Testadores

Esta parte da equipe tem como objetivo planejar os casos de teste que serão executados sobre o código, além de comunicar quaisquer erros ou inconsistências.

# How? Como?

## Premissas

- Não haverá investimento de qualquer pessoa física ou jurídica além da própria equipe de desenvolvimento para a finalização do produto;
- O desenvolvimento será feito, na maior parte, remotamente, só sendo exigida a presença de todos os integrantes da equipe em reuniões entre iterações e/ou reuniões com clientes para eliciação de requisitos;
- A base de clientes, que servirá para validação de entregas, será dinâmica, ou seja, mudará a cada iteração.

## Estrutura Analítica do Projeto

1 Fase 1 – Definição de Configuração
        1.1 Produto gerado: Plano de configuração
2 Fase 2 – Engenharia de Requisitos
        2.1 Validação inicial de requisitos
        2.1.1 Produto gerado: Documento preliminar de requisitos
        2.2 Detalhamento e especificação de requisitos
        2.3 Validação de requisitos
        2.3.1 Produto gerado: Documento de requisitos
3 Fase 3 – Arquitetura
        3.1 Produto gerado: Documento arquitetural
4 Fase 4 – Iteração X
        4.1 Seleção de requisitos a serem abordados
        4.2 Implementação
        4.2.1 Produto gerado: Funcionalidades implementadas
        4.3 Prototipação
        4.3.1 Produto gerado: Protótipo para avaliação e validação
        4.4 Validação
        4.4.1 Produto gerado: Feedback documentado
        4.5 Análise de iteração
        4.5.1 Relatos de inconformidades e requisições de alterações
        4.6 Planejamento de próxima iteração
        4.6.1 Produto gerado: Plano de projeto da iteração X + 1.

Obs.: Para as duas primeiras fases será usado uma base de stakeholders formado por um grupo de pessoas interessadas, sem qualquer pagamento. Após terminadas essas duas fases, um grupo diferente será usado para cada iteração para atividades de validação. Os modelos para cada produto gerado devem ser analisados para identificação de prováveis tarefas adicionais para cada fase.

## Restrições

- O prazo esperado disponível para desenvolver o aplicativo é de 9 meses;
- A disponibilidade de horário dos integrantes da equipe é de, em média, 4 horas por dia.

## Riscos

- Alguns integrantes da equipe podem se tornar indisponíveis por tempo indeterminado ou novos integrantes podem se unir à equipe, o que afetará negativamente ou positivamente a produtividade da equipe, respectivamente;
- Softwares semelhantes podem surgir, obrigando a equipe a se reunir com quaisquer partes envolvidas que forem consideradas necessárias e rever as informações contidas neste documento, bem como quaisquer artefatos já produzidos que forem considerados pertinentes.

# When? Quando? Linha do Tempo

Os principais marcos do projeto serão as reuniões entre as iterações, definidas na seção 4.2, porém, novos marcos podem ser definidos pelo gerente de projeto, caso ele ache necessário. Tais marcos devem ser comunicados à equipe como um todo, bem como às partes envolvidas que forem consideradas pertinentes.

# How much? Quanto? Custos

A equipe de desenvolvimento usará apenas softwares livres, para corte de custos, sobrando apenas:
Internet	R$ 150,00
Energia	R$ 200,00
Água	R$ 120,00
Aluguel	R$ 1.500,00

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Gerente de Projeto
Gerente de Requisitos
Gerente de Arquitetura
Gerente de Construção
Gerente de Testes