Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	24/03/2017	FH&C

[Termo de abertura baseado na técnica 5W2H.]

Sumário

# Objetivos deste documento
O objetivo deste documento é formalizar o início do projeto de desenvolvimento do Planta+, atribuir os responsáveis pelo projeto e suas responsabilidades, documentar os requisitos iniciais e as restrições.

# Justificativas
## Justificativa do projeto
Foi identificada a necessidade de um facilitador no cuidado das plantas domésticas, pois muitas vezes as pessoas esquecem, de molhar, adubar, podar, não sabem o tempo de exposição solar devido à passar muito tempo fora de casa em seus compromissos, por exemplo.

## Objetivos SMART
O projeto será considerado um sucesso se produzir o produto Planta+ e seus serviços em conformidade com os requisitos, respeitando as restrições e cumprindo o cronograma, atendendo os objetivos abaixo:
1. Deve haver um projeto de banco de dados relacional, com modelo conceitual, lógico e físico, com um dicionário de dados;
2. A cada iteração deve ser feita uma atualização com os stakeholders pertinentes a cada etapa do projeto, a serem definidos na seção 5.2;
3. Se nessa atualização for identificada uma alteração necessária ou uma incompatibilidade entre as expectativas do stakeholder para o artefato e o estado do artefato em si:
  1. Será feita uma análise de viabilidade, para que seja verificada a relação custo-benefício da alteração a ser realizada.
[Descreva os Objetivos SMART do projeto.
SMART: Specific: Específico, Measurable: Indicador e meta, Assignable: Quem, Realistic: realístico, Time-related: Quando ]

## Benefícios
[Futuro, onde quer chegar. Descreva os benefícios a serem gerados por entregas do projeto. ]

# What? O que?

## Produtos, Serviços ou Resultados esperados
[Para cada objetivo SMART, defina os produtos, serviços ou resultados necessários para atendê-lo. ]

## Requisitos
[Para cada produto, serviço ou resultado, defina os requisitos necessários (características solicitadas pela parte interessada – cliente).
Documente os principais requisitos dos produtos a serem atendidos identificados no tópico acima. ]

# Who? Quem? Partes interessadas do projeto
[Defina as principais partes interessadas do projeto. Agrupando-as em partes interessadas externas & equipe.
Partes interessadas externas são todas as pessoas, organizações e fatores externos que podem impactar o projeto e não fazem parte da equipe.
Importante identificar as partes interessadas resistentes que apresentam uma ameça (risco) ao projeto e desenvolver estratégias para reduzir sua resistência (Seção Risco).
Equipe são todas as pessoas (funcionários ou não) que produzem alguma entrega no projeto.
Importante consistir se todas as entregas produzidas pelo projeto serão produzidas por alguém da equipe.]

# Where? Onde?
[Descreva onde os trabalhos serão desenvolvidos pela equipe.Excluir o tópico quando não for relevante para o projeto.]

# How? Como?

## Premissas
[Relacione as premissas do projeto, ou seja, fatores considerados verdadeiros sem prova para fins de planejamento.
Quando uma premissa está fora do seu controle, isto é, pode ser falsa, ela é uma ameaça (risco) ao projeto e deve ser tratada e relacionada na seção riscos .
Ex.: Disponibilidade de 50% do tempo do cliente durante os testes. ]

## Estrutura Analítica do Projeto
[Inclua a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) com suas principais entregas. ]
[Exemplo:
1. Fase 1
  1. Entrega 1.1
    1. Pacote de trabalho 1.1.1
    2. ...
  2. Entrega 1.2
  3. ...
2. Fase 2
  1. Entrega 2.1
  2. ...
3. ...
]

## Restrições
[Relacione as restrições do projeto, ou seja, limitação aplicável ao projeto, a qual afetará seu desempenho. Limitações reais: orçamento, recursos, tempo de alocação, ... Ex.: Orçamento de R$1.500.000,00]

## Riscos
[Descreva os principais riscos do projeto.
Risco é um evento com uma probabilidade de ocorrer no futuro impactando o projeto de forma negativa (ameaça) ou positiva (oportunidade).
Algumas fontes de riscos: premissas não cumpridas; fatores que impactam as entregas; mudanças de escopo; resistência ou não engajamento das partes interessadas; ...]

# When? Quando? Linha do Tempo
[Relacione os principais marcos do projeto. Marcos são os momentos mais importantes do projeto, quando se conclui as fases ou entregas principais.
Para cada entrega definida na EAP, defina data de início e término prevista. ]

# How much? Quanto? Custos
[Estimativa preliminar dos custos do projeto representada pelo orçamento ou pelo fluxo de caixa com suas principais entradas e saídas financeiras. Base para a aprovação financeira do projeto e da formação da linha de base dos custos.
Deve ser estimada baseando-se na EAP, ou seja, para cada entrega definida na EAP, estime seu custo total. ]

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto
Gerente do Projeto

Em algum lugar:

- Garantir que os usuários da aplicação tenham acesso a informações que:
  - Os permitam iniciar o cultivo de suas plantas:
    - Na época certa;
    - Na região adequada;
  - Os tornem capazes de cuidar das suas plantas, incluindo:
    - Hábitos de rega;
    - Grau e tempo de exposição ao sol;
    - Adubação;
    - Poda;
- Fornecer um ambiente de troca de experiências entre os usuários