Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
0.1	09/06/2017	Rafael Beffart Paludo	Upload e preenchimento inicial do plano

Sumário

# Objetivo do Plano de gerenciamento das aquisições
O Plano de gerenciamento das aquisições descreve como será feito o Gerenciamento das aquisições do projeto detalhando seus processos desde o desenvolvimento dos documentos de aquisições até o encerramento do contrato.
# Método de gerenciamento das aquisições
Gerenciar as aquisições do projeto requer um plano de gerenciamento das aquisições aprovado englobando os principais processos de aquisições definidos abaixo. O plano de gerenciamento das aquisições é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para garantir a transparência do processo de seleção de fornecedores e orientar a equipe do projeto sobre como os processos de aquisições serão executados.
## Processos de Aquisições
Conduzir as aquisições
Processo de obtenção das respostas dos fornecedores, seleção dos fornecedores e adjudicação dos contratos.
Controlar as aquisições
Processo de gerenciar as relações de aquisição, monitorar o desempenho do contrato e fazer mudanças e correções conforme necessário.
Encerrar as aquisições
Processo de finalização de cada aquisição do projeto. Verifica se todo o trabalho e as entregas são aceitáveis e serve de apoio ao processo de encerramento do projeto ou à fase.
Também envolve atividades administrativas como finalização das reivindicações em aberto, atualização dos registros para refletir os resultados finais e arquivamento dessas informações para uso futuro.
## Decisões de comprar
As aquisições que serão realizadas durante o desenvolvimento do sistema estão descritas completamente na planilha de Decisões de comprar.
## Documentos padronizados de aquisição
[Descreva os documentos padronizados a serem usadas nos processos das aquisições. Indique onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos. ]
Documento	Descrição	Template
Termo de recebimento provisório ou definitivo	Formalização ou Aceita da Entrega do Projeto. Pode ser usada tanto para entregas parciais ou a entrega final do projeto.	Termo de Aceite da Entrega.docx
Critérios para Seleção de Fontes	Para medir, comparar e/ou pontuar as propostas dos fornecedores / Possuem critérios Eliminatórios e Classificatórios	Critérios para Seleção de Fontes.xlsx
Decisões de fazer ou comprar	As decisões de fazer ou comprar documentam as conclusões obtidas em relação aos produtos, serviços ou resultados do projeto adquiridos fora da organização do projeto ou realizados internamente pela equipe do projeto. Também podem incluir decisões de exigir apólices de seguros ou contratos de bônus de desempenho para abordar alguns dos riscos identificados. O documento das decisões de fazer ou comprar pode ser simples; por exemplo, apenas uma lista contendo uma breve justificativa para as decisões.	Decisões de Comprar.xlsx
Especificação do trabalho das aquisições ou Statement of Work (SOW)	Descrição de um produto ou serviço para ser adquirido sob um contrato; Declaração de requisitos. / Desenvolvida a partir da linha de base do escopo. / Deve fornecer informação suficiente para o vendedor criar e precificar uma proposta aderente à necessidade do projeto.	Especificação do trabalho.docx
Modelo de Contrato	Este documento contém os componentes de contrato citados no PMBOK e foi criado para ser usado como documento inicial a ser encaminhado para seu advogado ou especialista em contratos que gerará o contrato final.	Modelo de Contrato - PMBOK.docx
Plano de gerenciamento das aquisições	O Plano de Gerenciamento das Aquisições tem como objetivo descrever como os processos de aquisição serão gerenciados desde o desenvolvimento dos documentos de aquisições até o fechamento do contrato.	Plano de gerenciamento das aquisições.docx
RFP - Request for Proposal / Solicitação de Proposta	Solicitação de Proposta Técnica/Comercial / Escopo deve estar claro, bem definido e mensurável / Exige proposta mais elaborada e critérios mais complexos	RFP - Request for Proposal.docx
RFQ - Request for Quotation / Pedido de Cotação	Usado para fazer cotação dos itens de aquisição quando discussões entre os concorrentes não são necessárias e o preço é o fator principal na negociação	RFQ - Request for Quotation.xlsx

## Responsabilidades das aquisições da Equipe do Projeto
Membro da Equipe	Responsabilidades
Comprador	Análise das atividades do processo de aquisição do projeto para atender as necessidades do projeto e as políticas e procedimentos de aquisição da empresa.
Gerente de Projeto	Certificar que as aquisições atendam aos requisitos do projeto (prazo, custo, qualidade). / Mitigar riscos das contratações.
Financeiro	Validar processo de liberação dos recursos financeiros

## Decisões contratuais relacionadas a riscos
[Decisões contratuais relacionadas a riscos - Riscos relacionados aos processos de aquisições, incluindo o não atendimento das premissas e restrições e principalmente, como serão tratados (Tipos de Contrato, Cláusulas, Requisitos de bônus de desempenho, seguros, ...). Usar mesma referência do plano de gerenciamento de riscos. ]

Risco	Como será tratado / (Clausula contratual, tipo de contrato, penalidade, bônus)

## Fornecedores pré-qualificados
[Use essa seção caso queira detalhar os motivos pela pré-seleção dos fornecedores em potencial. Esses fornecedores serão os que participaram do processo de seleção. ]
Fornecedor potencial	Motivo

## Ferramentas de Aquisições
Ferramenta	Descrição da aplicação	Quando aplicar	Responsável
Negociações das aquisições	Será usada para negociar com os 3 melhores fornecedores classificados de cada aquisição. Será apenas usada para a aquisição de materiais físicos.	Dentro do processo conduzir as Aquisições.	Comprador

# Conduzir as aquisições
[Descreva como serão conduzidas as aquisições - Saiba mais em Conduzir as aquisições]
## Tipos de contratos
[Descreva os Tipos de Contratos utilizados pelo projeto e porque foram selecionados]
## Critérios para avaliação das cotações e das propostas
[Descreva de forma clara e objetiva os Critérios para Seleção de Fontes usados]
# Controlar as aquisições
## Avaliação de fornecedores
A avaliação será feita baseada na experiência da equipe com a utilização da ferramenta no mercado de trabalho, além da disponibilidade oferecida pela ferramenta. As excessões ocorrem quando apenas a ferramenta identificada oferece o serviço disponibilidade. São elas:

Ferramenta	Membros que recomendam	Disponibilidade	Excessão?
GitHub	4	99,95%
Gsuit Gmail	4	99,99%
Google Developer Account	4		Sim
Apple Developer Account	4		Sim
Favro	3	99,99%
Quadro branco	4	100%
Amazon AWS Service	4	99,999%
School of Net	3	-

# Encerrar as aquisições

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto
Gerente do Projeto